- 用户需求

一、项目名称：珠海市中西医结合医院传染病智能监测预警前置软件项目

二、最高限价：¥200,000.00元（大写：人民币贰拾万元整）

三、资金来源：医院自筹+财政资金

四、项目背景

根据《关于印发<全国医疗卫生机构信息互通共享三年攻坚行动方案（2023-2025年）>的通知》（国卫办规划发〔2023〕19号）、《国家疾控局综合司关于印发监测预警与应急指挥能力提升项目工作任务清单的函》（国疾控综规财函〔2023〕1244号）、《国家疾控局综合司关于做好国家传染病智能监测预警前置软件服务器软硬件环境配置的通知》（国疾控综规财函〔2024〕71号）、《广东省疾病预防控制局 广东省卫生健康委关于印发<加快推进国家传染病智能监测预警前置软件部署工作方案>的通知》文件要求，医疗机构需配备专用服务器，部署前置软件应用，通过政务外网专线与国家平台、省级平台对接调试，实现全国一体化自动上报监测数据交互与共享，利于国家对传染病全病程信息进行监管。

五、项目预算

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 （人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件（服务器含质保） | 1 | 台 | 8万元 |
| 2 | 国家传染病智能监测预警前置软件部署及服务(含院内数据对接及接口改造、系统联调测试、培训、前置软件维护升级等) | 1 | 套 | 12万元 |
| 合计 |  |  |  | 20万元 |

六、项目需求内容
（一）硬件参数要求

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传染病智能监测预警前置软件服务器 | 设备外型要求≥2U机架式设备，标配原厂导轨。 2. CPU配置≥2颗国产自研CPU（适配前置软件），每颗核数≥32核，2.6GHz。 3. 内存配置≥256GB DDR4 内存,单根内存容量≥32GB。 4. 硬盘配置≥2块1.92T SATA SSD 硬盘。 5.配置万兆光口（含光模块）≥2个，千兆电口≥4个。 6. 支持GPU卡或NPU。 7. 配置≥1个VGA接口，整机支持≥4个USB接口。 8. 支持冗余电源，配置≥2个热插拔冗余电源，单电源功率≥900W； 10. 支持OpenGauss 或同等架构的数据库。 11. 支持欧拉、麒麟、统信等国产化操作系统的服务器版本。 12. 提供单位数字证书，用于数字签名及数据加密，与现有传染病网络直报系统采用的CA证书兼容互认。 13. 提供前置软件研发商的硬件适配证明。 14.为保障网络传输的可靠性，针对所有网口光衰导致的时延、闪断等网络性能异常的情况，云平台可实现定位到包括管理网口、业务网口、存储网口等聚合网口里具体链路的网络亚健康检测的告警（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章） | 1台 |

（二）硬件售后服务要求

1. 提供三年及以上原厂质保服务和上门维修服务，供应商需确保质保期内所有硬件设备的安全稳定运行。

2. 质保期内，一切维修换件保养服务费用和备品、配件均由供应商免费提供。

(三）软件部署及服务要求

1、部署前置软件，完成前置软件的联通调试工作

2、所提供接口要具有良好的可靠性、稳定性和可维护性。

3、重视数据的安全性与保密性，全面细化权限管理，防止非法的入侵。

4、为了保证接口的管理和维护方便，项目涉及到的所有数据源均需要从底层数据中进行获取，如中选人需要进一步获得采购人现有HIS、电子病历等系统对接口改造相关技术、数据流程支持，所产生的费用由中选人自行承担。

5、接口系统不会对现有业务连贯性造成影响，中选人所提供的软件需与采购人现有的所有信息系统无缝对接。在全面规范和整理现有数据、优化流程、补充应用的基础上，确保系统的平稳，确保目前的业务运作不停顿；确保现有资源，尤其是数据资源得到充分的保护和利用。

6、实现医院信息系统电子病历（EMR）数据与国家传染病智能检测预警前置软件的数据同步与交互应用。

7、协助医院完成前置软件国家考核任务项目进度管理，配合上级单位完成医院前置软件申请、测试、培训、验收等流程。

(四)安全要求

1. 符合安全等保三级2.0的应用安全要求。

2. 系统实施上线及使用过程中产生的所有数据，包括但不限于患者信息、诊疗信息、药品耗材信息等，不得向第三方披露，须与院方签订保密协议。

七、商务要求

1、项目工期：

（1）自合同签订日起，响应人须在90个自然日内完成系统安装使用和培训并达到验收要求。

（2）响应人完成软件安装及调试，并根据采购人提出的新需求完成修改后，系统连续运行2个月以上无软件故障出现，则由响应人向采购人申请验收。

（3）以上各阶段响应人如因提交合同标的质量问题而致工期延误则由响应人对延误工期承担责任。

2、质保期:叁年质保服务

3、验收要求

（1）完成软件接口改造，并根据采购人提出的需求完成修改后，系统连续运行2个月以上无软件故障出现，则由中选人以书面形式向采购人申请验收提请运行验收，验收应在采购人及中选人双方共同参加下进行。

（2）采购人收到中选人验收申请后10个工作日内根据采购（响应）文件、合同相关内容共同验收。

4、付款方式

合同签订，院方收到等额正式发票后的15个工作日内支付合同总金额的30%；项目整体验收合格，且院方收到等额正式发票后15个工作日内支付合同总金额的65%；免费维保期满，系统运行无问题情况下，且甲方收到乙方开具的等额正式发票后15个工作日内支付合同总金额的5%。